## Slide 1
ZEUS
Resumen Ejecutivo de Decisión 13
Repositorio Privado de Entrega para Polar y Canales de Venta
Estado: COMPLETADO Y MERGEADO | 11-OCT-2026

## Slide 2
Estado General
MERGEADO
PR Status
3/3 ✓
CI Checks
15 PROD
Delivery Tree
297
Skill Files
Decisión 13 ejecutada exitosamente. PR #28 mergeado tras 16 días de monitoreo automático.
Componentes Implementados:
• venta/publicar_entrega.py: Generador de árbol de entrega
• venta/POLAR-CONFIGURACION.md: Documentación de setup
• catalogo/DECISIONES.md: Decisión 13 documentada
• zeus-entrega: Repositorio privado con acceso revocable

## Slide 3
Hitos de Ejecución
16-SEP
Decisión 13 aprobada
✓
17-SEP
zeus-entrega creado + poblado
✓
17-SEP
PR #28 creado | Polar sandbox
✓
25-SEP
Monitoreo automático (2 main movements)
✓
11-OCT
PR #28 Ready for Review → MERGEADO
✓

## Slide 4
Implementación Técnica
ENTREGA
• 15 productos
• 297 ficheros skill
• 0 factory files
• Reusa validación
• Flag --push
POLAR
• GitHub app único en zeus-entrega
• Benefit: acceso repo (read)
• Test: compra/reembolso
• Sandbox → Producción
• Acceso revocable
DOCUMENTACIÓN
• catalogo/DECISIONES.md | • venta/LISTA-DE-VENTA.md | • venta/PLAN-DE-TRABAJO.md | • README.md

## Slide 5
Monitoreo Automático
Monitoreo Horario (25-SEP a 11-OCT): Detectó 2 main movements | Regeneró entrega (15 prod, 297 skills) | CI: 3/3 verde siempre
Proceso: 1. Detección main | 2. Mergeo | 3. Regeneración | 4. Validación | 5. CI checks | 6. Push | 7. Siguiente check +60min

## Slide 6
Acciones Pendientes
SANDBOX
• Instalar GitHub app en zeus-entrega
• Crear benefit de acceso repo
• Crear producto test
• Compra y reembolso
• Verificar revocación
PRODUCCIÓN
• Repetir todos los pasos en polar.sh (producción)
• Usar Stripe + datos fiscales
• Validar flujo end-to-end

## Slide 7
Beneficios Logrados
✓
Entrega por acceso repo vs zip → Mejor control
✓
Polar integrada: acceso automático + revocable
✓
Preparado para otros canales sin replicación
✓
zeus-entrega privado (solo invitados)
✓
Metadata limpio: 0 factory files en entrega
⚠
Riesgo asumido: Acceso repo concede visibilidad de todas 15 skills

## Slide 8
Conclusión
✓ Decisión 13: COMPLETADA
✓ PR #28: MERGEADO en main
✓ Sistema: LISTO para PRODUCCIÓN
Próximos: Validar sandbox (1-2 días) → Producción → Expandir otros canales
Responsable: Sergio | Timeline: 1-2 semanas